|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Незавершение строительства здания на побережье | Не своевременная поставка материалов | Не укладываемся в сроки | Список поставщиков с аналогичными предложениями. |
| Незавершение оборудования плантации для мидий в срок | Управленческий риск | Не выполнение сроков | Привлечение опытного менеджера |
| Повреждение субстратов с мидиями | Нарушение норм эксплуатации оборудования сотрудниками предприятия/брак или износ оборудования | Доп.расходы, Потеря продукции | Проведение оценки работников/ тестирование оборудования |
| Поломка оборудования, катеров, лодок | Нарушение норм эксплуатации оборудования сотрудниками предприятия/брак или износ оборудования | Доп.раходы, Потеря продукции | Проведение оценки работников/ тестирование оборудования |
| Риск не найти достаточное количество покупателей | Конкуренция, малоизвестность бренда | Потеря прибыли, неэффективность проекта относительно затрат на продукции | Разработка маркетинговой стратегии |
| Потеря клиентов | некачественный продукт | Потеря прибыли, клиента | Стандарты качества, соблюдение гостов |
| Падение спроса на продукцию | Макроэкономическая ситуация, конкуренция | Потеря прибыли, клиентов | Понижение цены, клиент-ориентированность с лояльностями, новшества |
| Работник организации потерял трудоспособность, частично/погиб | Производственный риск - нарушение безопасности на производстве | Компенсация пострадавшему | Проведение инструктажей. Штраф. |
| Оппортунистическое поведение сотрудников | Некомпетентное поведение работника, не правильно подобрана команда | Недостача по сырью | Правильно подобраны - команда и оплата труда |
| Введение платы за прибрежную зону, повышение налогов с предприятий | Изменение налоговой политики | Доп. налоги | Выбор наиболее подходящего режима налогообложений |
| Рост цен на топливо и электроэнергию | Увеличение цен на электроэнергию и топливо | Затраты | Сокращение затрат на иных материалах или повышение цен на выпускаемую продукцию, учет расхода топлива |
| Сильный шторм, ураган | Неблагоприятные погодные условия | Потеря оборудования/рабочих/продукции | Заблаговременный учет погодных условий и принятие мер по сохранности производственной части, страховка |
| Пожар в офисе или помещении, где хранятся оборудование, топливо, материалы | Некомпетентный подход со стороны работников, нарушение тех. безопасности | Потеря оборудования, топлива, материалов/рабочих/продукции, ущерб | Проведение инструктажей |
| Риск гибели мидий | Нарушение санитарно-технических норм | Ущерб, банкротство | Соблюдение норм |